Digidokters
Implementatieplan: multi-organisatie (multi-tenant)

Versie 1.0 — juli 2026
Status: denkoefening / ontwerpvoorstel
Nog niet geïmplementeerd

# 1. Inleiding

Digidokters is momenteel een single-tenant applicatie: één organisatie, één gebruikersbestand, één set registraties. Andere organisaties tonen interesse om dezelfde applicatie te gebruiken. Dit document beschrijft een implementatieplan om de app uit te breiden met het concept organisatie, waarbij alle data in dezelfde database en dezelfde tabellen blijft (shared database, shared schema).

Kernprincipe: voor de eindgebruiker moeten de wijzigingen grotendeels transparant zijn. Medewerkers zien enkel data van hun eigen organisatie; nieuwe registraties worden automatisch aan die organisatie gekoppeld.

## 1.1 Doelstellingen

Meerdere organisaties ondersteunen in één applicatie-instantie.

Strikte datascheiding per organisatie (geen lekken tussen tenants).

Gebruikers kunnen aan één of meerdere organisaties gekoppeld worden.

Bestaande organisatie (huidige productiedata) migreren zonder verlies.

Minimale impact op de bestaande UI voor gebruikers met één organisatie.

## 1.2 Niet-doelstellingen (voorlopig)

Aparte database per organisatie.

Aparte subdomain/URL per organisatie (optioneel later).

White-label branding per organisatie.

Facturatie of licentiebeheer.

# 2. Architectuurkeuze

Gekozen model: row-level multi-tenancy. Elke tenant (organisatie) wordt geïdentificeerd via een foreign key organisatie_id op de relevante tabellen. Dit is de meest gangbare aanpak voor SaaS-toepassingen van deze schaal.

| Aspect | Keuze | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Databasemodel | Shared schema + organisatie_id | Eenvoudig te beheren, één deploy, lage kosten |
| Tenant-isolatie | Applicatielaag (query filtering) | Geen aparte DB-per-tenant nodig |
| Gebruikers | Globaal account + koppeltabel | Eén login voor meerdere organisaties |
| Rollen | Per organisatie-lidmaatschap | Beheerder in org A, medewerker in org B |
| Referentiedata | Per organisatie | Elke org heeft eigen Digidokters, categorieën, toestellen |

Alternatief (niet gekozen): schema-per-tenant of database-per-tenant. Dat biedt strengere isolatie maar verhoogt operationele complexiteit aanzienlijk en past minder bij de huidige Render/Supabase-setup.

# 3. Datamodel

## 3.1 Nieuwe tabellen

### organisaties

| Kolom | Type | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Unieke identifier |
| naam | VARCHAR(150) | Weergavenaam, bv. "Digidokters Leuven" |
| slug | VARCHAR(80) UNIQUE | URL-vriendelijke code, bv. "leuven" |
| actief | BOOLEAN | Gedeactiveerde org: geen toegang |
| aangemaakt_op | DATETIME | Audit |

### user_organisaties (koppeltabel)

Many-to-many relatie tussen users en organisaties, met rol per lidmaatschap.

| Kolom | Type | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK |  |
| user_id | FK → users.id | Gebruiker |
| organisatie_id | FK → organisaties.id | Organisatie |
| rol | VARCHAR(20) | 'beheerder' ¦ 'medewerker' — per organisatie |
| actief | BOOLEAN | Lidmaatschap actief/inactief |
| aangemaakt_op | DATETIME |  |

Unieke constraint: (user_id, organisatie_id).

## 3.2 Bestaande tabellen — nieuwe kolom organisatie_id

| Tabel | organisatie_id | Extra wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| registrations | NOT NULL FK | Uniek: (organisatie_id, registratienummer) i.p.v. globaal uniek |
| digidokters | NOT NULL FK | Naam uniek per organisatie |
| age_categories | NOT NULL FK | Naam uniek per organisatie |
| devices | NOT NULL FK | Naam uniek per organisatie |
| users | — | Geen organisatie_id; koppeling via user_organisaties |

## 3.3 Wijziging users-tabel

Gebruikers blijven globaal (één login). De kolom rol op users verdwijnt op termijn ten gunste van de rol in user_organisaties. Tijdens migratie: rol op users behouden als fallback voor backwards compatibility, daarna verwijderen.

Login blijft op gebruikersnaam (naam). Uniciteit van naam blijft globaal — twee organisaties kunnen geen gebruiker met dezelfde login hebben. Dit is acceptabel en voorkomt verwarring bij multi-org gebruikers.

## 3.4 Entity-relationship (conceptueel)

organisaties ←── user_organisaties ──→ users
organisaties ←── registrations
organisaties ←── digidokters, age_categories, devices
registrations → digidokter, leeftijdscategorie, toestel (allemaal binnen dezelfde org)

Belangrijk: foreign keys naar digidokters/leeftijd/toestel moeten binnen dezelfde organisatie blijven. Dit wordt afgedwongen in de applicatielaag (validatie bij opslaan) en optioneel via database-check constraints.

# 4. Tenant context — hoe datascheiding werkt

## 4.1 Huidige organisatie in sessie

Na login wordt de actieve organisatie opgeslagen in de Flask-sessie (session["organisatie_id"]). Alle queries filteren op deze waarde.

Gebruiker logt in.

Systeem laadt organisaties via user_organisaties.

Heeft gebruiker precies één actieve org → automatisch selecteren (transparant).

Heeft gebruiker meerdere orgs → org kiezen (eenmalig) of org-switcher tonen.

Alle routes lezen/schrijven enkel data waar organisatie_id = huidige org.

## 4.2 Centrale query-helper

Introduceer een utility-module utils/tenant.py met functies zoals:

get_huidige_organisatie() — haalt org uit sessie, valideert lidmaatschap

filter_op_organisatie(query, Model) — voegt .filter(Model.organisatie_id == ...) toe

set_organisatie_id_op_model(instance) — zet FK bij aanmaken

require_organisatie — decorator/before_request guard

Optioneel (fase 2): SQLAlchemy event listener of custom Query class die automatisch filtert. Voordeel: minder risico om een query te vergeten. Nadeel: complexer debuggen. Aanbeveling: start met expliciete helper, evalueer later auto-filter.

## 4.3 before_request hook

In app.py: voor elke authenticated request controleren of organisatie_id in sessie geldig is en gebruiker nog lid is. Zo niet → redirect naar org-selectie of logout.

# 5. Rollen en rechten

| Rol | Scope | Rechten |
| --- | --- | --- |
| Platformbeheerder (nieuw, optioneel) | Hele applicatie | Organisaties aanmaken/beheren, globaal overzicht |
| Beheerder | Per organisatie | Gebruikers org, keuzelijsten, import, alles medewerker |
| Medewerker | Per organisatie | Registraties CRUD, export, statistieken |

De huidige admin_required decorator wordt uitgebreid tot org_admin_required die zowel rol "beheerder" in de huidige org als actief lidmaatschap controleert.

Gebruikersbeheer wijzigt: een org-beheerder ziet enkel gebruikers die lid zijn van zijn organisatie. Nieuwe gebruiker aanmaken = globaal account + automatisch lidmaatschap in huidige org. Bestaande gebruiker toevoegen = lidmaatschap aanmaken voor user die al bestaat (uitnodigingsflow, fase 2).

# 6. Impact per module

| Module | Wijziging |
| --- | --- |
| models/ | Nieuw model Organisatie, UserOrganisatie; organisatie_id op 4 tabellen |
| routes/registrations.py | Alle queries filteren; registratienummer per org; FK-validatie |
| routes/admin.py | Scoped naar org; gebruikersbeheer via koppeltabel; rol per org |
| routes/stats.py | Alle aggregaties filteren op organisatie_id |
| routes/import_export.py | Import/export scoped; geen cross-org data |
| utils/import_handler.py | organisatie_id meegeven; dubbele detectie per org |
| utils/export_handler.py | Filter op organisatie_id |
| utils/decorators.py | org_admin_required, org_member_required |
| routes/auth.py | Na login org-selectie; sessie organisatie_id |
| app.py seed | Default org aanmaken; bestaande seed-data koppelen |
| templates/base.html | Org-switcher (alleen bij multi-org); org-naam in sidebar |
| migrations/ | Data-migratie: default org + backfill organisatie_id |

# 7. Gebruikerservaring

## 7.1 Eén organisatie (meeste gebruikers)

Geen zichtbare wijziging. Na login werkt alles identiek. Geen org-switcher.

## 7.2 Meerdere organisaties

Discrete org-switcher in de sidebar (dropdown). Wisselen = sessie update + redirect naar registratielijst. Duidelijke org-naam in header voorkomt verwarring.

## 7.3 Org-selectiescherm

Nieuw scherm /kies-organisatie na login als gebruiker nog geen actieve org in sessie heeft. Kaarten met org-namen; klik = selecteren en doorgaan.

# 8. Migratiestrategie bestaande data

Maak tabel organisaties aan.

Insert default organisatie, bv. naam="Digidokters", slug="digidokters".

Voeg organisatie_id toe aan registrations, digidokters, age_categories, devices (nullable eerst).

Backfill: UPDATE alle rijen SET organisatie_id = <default org id>.

Maak organisatie_id NOT NULL.

Pas unique constraints aan (registratienummer per org).

Maak user_organisaties; migreer bestaande users met hun huidige rol naar default org.

Verwijder kolom users.rol (aparte migratie na stabilisatie).

Rollback-plan: migraties in stappen, backup vóór productie-deploy (bestaande wekelijkse pg_dump GitHub Action).

# 9. Implementatiefasen

## Fase 1 — Fundament (1–2 weken)

Models Organisatie + UserOrganisatie

Database-migratie + backfill default org

utils/tenant.py + sessie-organisatie_id

before_request validatie

Registraties-module volledig scoped

Resultaat: bestaande org werkt ongewijzigd; technische basis staat.

## Fase 2 — Alle modules scoped (1 week)

Admin, stats, import/export scoped

Registratienummer-generatie per org

Decorators org_admin_required

Seed-commando aanpassen

## Fase 3 — Multi-org UX (3–5 dagen)

Org-selectiescherm na login

Org-switcher in sidebar

Gebruikersbeheer via koppeltabel

## Fase 4 — Nieuwe organisaties onboarding (3–5 dagen)

Platformbeheerder: organisatie aanmaken

Automatisch seed keuzelijsten bij nieuwe org

Eerste beheerder aanmaken per org

Documentatie voor onboarding nieuwe org

## Fase 5 — Hardening & tests (1 week)

Integratietests: datascheiding (org A ziet org B niet)

Test multi-org gebruiker + switcher

Security review cross-tenant toegang

users.rol kolom verwijderen

# 10. Risico's en mitigaties

| Risico | Ernst | Mitigatie |
| --- | --- | --- |
| Vergeten org-filter in query | Hoog | Centrale helper; code review checklist; tests |
| Registratienummer collision | Medium | Composite unique (org_id, nummer) |
| FK cross-org (verkeerde digidokter_id) | Medium | Validatie bij save: gekozen FK hoort bij zelfde org |
| Gebruiker zonder org | Medium | Blokkeer toegang; duidelijke foutmelding |
| Migratie productiedata | Hoog | Backup + staging test + nullable-then-backfill patroon |
| Performance bij groei | Laag | Index op organisatie_id; composite indexes waar nodig |

# 11. Open beslissingen (voor implementatie)

| Vraag | Opties / aanbeveling |
| --- | --- |
| Platformbeheerder nodig? | Ja, als jij orgs beheert; nee als elke org zelfstandig onboard via script |
| Uitnodigingsflow e-mail? | Fase 2: bestaande user toevoegen aan org via e-mail |
| Subdomain per org? | Nu niet; later mogelijk via slug in URL |
| Gedeelde standaard keuzelijsten? | Template bij nieuwe org (kopie seed-data) |
| users.rol verwijderen wanneer? | Na fase 5, als alles via user_organisaties loopt |
| Login op e-mail i.p.v. naam? | Optioneel later; nu naam behouden |

# 12. Geschatte totale inspanning

| Fase | Duur | Cumulatief |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundament | 1–2 weken | 1–2 weken |
| Fase 2 — Modules scoped | 1 week | 2–3 weken |
| Fase 3 — Multi-org UX | 3–5 dagen | 3–4 weken |
| Fase 4 — Onboarding | 3–5 dagen | 4–5 weken |
| Fase 5 — Hardening | 1 week | 5–6 weken |

Schatting voor één ontwikkelaar, parttime. Parallel testen op staging aanbevolen.

# 13. Conclusie

Multi-organisatie via organisatie_id en een koppeltabel user_organisaties is een beproefde, haalbare uitbreiding die past bij de huidige architectuur. De impact is voornamelijk in de datalaag (elke query filteren) en de authenticatieflow (org-context in sessie). Voor bestaande gebruikers met één organisatie blijft de ervaring identiek.

Aanbevolen start: Fase 1 op een feature branch, migratie testen tegen een kopie van de productiedatabase, daarna geleidelijk uitrollen.